需求规格说明书

轻量多模态视觉定位与
结构化问答系统

企业级需求规格说明书（SRS / PRD）

| 文档编号 | MVIS-SRS-001 |
| --- | --- |
| 版本 / 状态 | V1.0 / 需求基线草案 |
| 发布日期 | 2026-08-08 |
| 适用阶段 | 作品集项目 / MVP / 算法面试 |
| 文档负责人 | 项目负责人（待指定） |
| 密级 | 内部使用 |

文档用途

用于统一产品、算法、数据、工程、评测与验收口径；作为项目实施和技术面试展示的需求基线。

# 文档控制

## 审批信息

| 角色 | 姓名 | 职责 | 审批状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 待指定 | 范围、优先级与发布决策 | 待审批 |
| 算法负责人 | 待指定 | 模型、数据与评测方案 | 待审批 |
| 工程负责人 | 待指定 | 服务、部署与可观测性 | 待审批 |
| 数据/合规责任人 | 待指定 | 数据授权、隐私与合规 | 待审批 |

## 修订记录

| 版本 | 日期 | 作者 | 变更摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-08-08 | 项目组 | 建立需求框架与关键假设 |
| V1.0 | 2026-08-08 | 项目组 | 形成可评审的企业级需求基线 |

## 基线声明

本文件定义系统 MVP 的需求基线。凡影响目标用户、核心任务、数据边界、模型路线、验收指标、合规或交付时间的变更，必须进入变更控制流程；不得仅通过代码提交隐式改变需求。

当前决策摘要：项目采用“轻量 VLM 领域微调 + 专用视觉模型对照 + 结构化评测 + Apple Silicon 端侧部署”的技术路线。主模型候选为 Qwen3-VL-2B-Instruct；RF-DETR Nano、Florence-2-base 和未微调主模型作为基线。首个垂直领域在需求评审后确定，默认验证场景为“视觉合规审查”。

# 目录

- 文档概述

- 产品愿景与范围

- 用户与利益相关方

- 业务场景与关键流程

- 系统边界与总体架构

- 功能需求

- 数据需求

- 算法与模型需求

- 评测与验收指标

- 非功能需求

- 接口与输出协议

- 安全、隐私与合规

- MLOps 与可观测性

- 测试与验收

- 项目计划与里程碑

- 风险管理

- 需求追踪矩阵

- 交付物

- 待决策事项

附录 A：术语 附录 B：参考资料

# 1. 文档概述

## 1.1 编写目的

本文件用于统一产品、算法、数据、工程和评测口径，为系统设计、开发、测试、验收和面试展示提供唯一需求依据。目标不是制作一个仅能调用模型的演示，而是交付一个可复现、可评测、可部署、可解释的轻量多模态算法系统。

## 1.2 目标读者

项目负责人和需求评审人；

多模态/CV/大模型算法工程师；

数据工程、后端工程和测试工程人员；

面试官、技术评审人及作品集阅读者。

## 1.3 需求术语

必须（MUST）：MVP 发布的强制条件；

应该（SHOULD）：高价值需求，无明确阻塞时应完成；

可以（MAY）：增强项，不影响 MVP 验收；

P0/P1/P2：分别表示阻塞发布、重要、增强优先级；

基线：未做领域适配的模型或传统视觉模型，用于量化改进。

## 1.4 文档边界

本文件描述需求与验收口径，不替代详细设计说明书、数据说明书、模型卡、测试报告和部署手册。上述文档均属于最终交付物。

# 2. 产品愿景与范围

## 2.1 背景与机会

传统固定类别目标检测能够高效定位已知目标，但难以处理自然语言条件、未知概念、结构化解释和跨任务推理。通用视觉语言模型具备更强的语义理解能力，但常存在定位不稳定、结构化输出错误、领域知识不足、幻觉和端侧推理成本较高的问题。

本项目通过领域数据构建、参数高效微调、困难负样本训练、结构化输出约束、专用视觉模型协同及量化部署，验证轻量多模态模型在真实任务中的可用性。

## 2.2 产品愿景

用户上传一张图片并用自然语言描述检查目标或问题，系统应返回：任务结论、证据目标、像素级边界框、置信度、解释、异常/不确定性标记和可机器消费的 JSON。结果必须可追踪到模型、数据与推理配置版本。

## 2.3 业务目标

| 编号 | 目标 | 衡量方式 |
| --- | --- | --- |
| G-01 | 验证轻量 VLM 的领域适配收益 | 领域测试集核心指标显著优于零样本基线 |
| G-02 | 建立可复现的算法实验闭环 | 数据、配置、模型、指标和产物具备版本追踪 |
| G-03 | 降低模型幻觉与无效输出 | 困难负样本误报率、JSON 有效率达到验收线 |
| G-04 | 完成消费级设备端侧部署 | M5/16GB 环境稳定推理且不发生 OOM |
| G-05 | 形成算法岗可验证作品集 | 代码、报告、演示、模型卡和消融实验齐备 |

## 2.4 范围内

单张图片输入与中文/英文自然语言查询；

分类判断、视觉问答、目标定位、结构化抽取和简短解释；

Qwen3-VL-2B 的零样本基线、LoRA/QLoRA 领域微调与量化推理；

Florence-2-base、RF-DETR Nano 等对照实验；

困难负样本、结构化输出和幻觉评测；

本地 API、简洁演示界面、实验追踪和评测报告；

M5 MacBook Air 16GB 的本地开发与推理验证。

## 2.5 范围外

从零预训练视觉语言基础模型；

实时视频流、音频和多摄像头融合；

生产级多租户 SaaS、计费及大规模分布式推理；

自动执行高风险业务动作；

医疗诊断、执法、金融授信等高风险自动决策；

通过 UI 美化掩盖缺失的算法实验或评测。

## 2.6 成功定义

MVP 只有在“效果、稳定性、可复现性、部署和文档”五个维度同时通过验收时才算成功。单个演示案例成功、训练 loss 下降或主观观感良好均不能替代正式验收。

# 3. 用户与利益相关方

## 3.1 用户角色

| 角色 | 核心诉求 | 主要权限 |
| --- | --- | --- |
| 业务检查员 | 快速获得结论、证据和解释 | 提交图片、查询和查看结果 |
| 算法工程师 | 训练、评测、分析失败案例 | 管理实验、模型和数据版本 |
| 系统管理员 | 保证服务稳定和配置正确 | 管理部署、日志和模型切换 |
| 审核/合规人员 | 追踪数据来源与模型决策 | 查看审计信息和风险标记 |
| 技术评审人 | 验证项目真实性与算法深度 | 查看报告、代码和复现实验 |

## 3.2 RACI

| 活动 | 项目负责人 | 算法负责人 | 工程负责人 | 数据/合规 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围确认 | A | R | C | C |
| 数据集发布 | C | R | C | A |
| 模型发布 | A | R | C | C |
| API/部署 | C | C | A/R | I |
| 评测报告 | A | R | C | C |
| 合规审查 | I | C | C | A/R |

注：R=负责执行，A=最终负责，C=参与咨询，I=知会。

## 3.3 前提与约束

主开发设备为 M5 MacBook Air、16GB 统一内存、无主动散热；

本地微调优先使用 4-bit QLoRA、批量大小 1 和梯度累积；

不假定存在长期可用的 NVIDIA GPU；如确需云端 GPU，必须记录成本与配置并保证本地可复现推理；

数据必须具备明确许可或可证明的自有/合成来源；

所有验收指标在冻结测试集上计算，不得以训练集或人工挑选样例替代。

# 4. 业务场景与关键流程

## 4.1 核心场景 UC-01：自然语言视觉审查

参与者：业务检查员。 前置条件：服务可用，模型版本已发布，图片格式合法。 主流程：

- 用户上传图片；

- 用户输入检查要求，例如“找出不符合要求的区域并说明原因”；

- 系统完成输入校验、预处理和任务解析；

- 系统执行主模型推理，必要时调用专用定位模型；

- 系统校验 JSON、坐标和证据一致性；

- 系统返回结论、目标框、置信度、解释和追踪标识；

- 用户查看叠加结果或导出 JSON。

异常流程：图片损坏、尺寸过大、查询为空、模型超时、JSON 无法修复、未检测到证据或模型置信度不足时，系统必须返回明确错误或不确定结果，不得伪造肯定结论。

## 4.2 核心场景 UC-02：批量离线评测

算法工程师选择数据集版本、模型版本和评测配置，系统批量生成预测并计算分类、定位、结构化输出、幻觉、延迟和内存指标，输出机器可读结果与人类可读报告。

## 4.3 核心场景 UC-03：模型候选对比

系统在相同测试集、相同预处理和相同硬件上对零样本、微调、量化和对照模型进行比较，并支持按类别、难度、图像质量和失败原因切片分析。

## 4.4 核心场景 UC-04：失败案例闭环

用户或算法工程师可将错误案例标记为漏检、误检、定位偏差、幻觉、格式错误、解释矛盾或数据问题。案例进入待复核池，经确认后进入下一版训练或测试数据，且必须避免测试集泄漏。

# 5. 系统边界与总体架构

## 5.1 逻辑架构

图 1  系统逻辑架构

系统由输入与任务解析、主 VLM 推理、专用视觉基线/协同、输出验证与策略、评测、模型/数据版本和可观测性组件组成。MVP 采用模块化单体架构，接口边界保持清晰，避免为作品集过早引入微服务复杂度。

## 5.2 核心组件

| 组件 | 职责 | MVP 实现 |
| --- | --- | --- |
| 输入网关 | 文件、参数、大小和安全校验 | 本地 REST API |
| 任务解析器 | 规范化语言查询与任务类型 | 规则 + 模型模板 |
| VLM 推理器 | 问答、判断、定位和解释 | Qwen3-VL-2B |
| 专用视觉适配器 | 对照或补充定位结果 | RF-DETR/Florence-2 |
| 融合与策略层 | 冲突处理、不确定性与拒答 | 可配置规则 |
| 输出验证器 | JSON Schema、坐标、证据一致性 | 确定性校验 |
| 评测引擎 | 指标计算、切片与报告 | 离线任务 |
| 版本与产物管理 | 数据、配置、模型和结果追踪 | 本地目录 + manifest |
| 可观测性 | 延迟、错误、内存和模型版本日志 | 结构化日志 |

## 5.3 部署边界

MVP 默认单机离线运行，不上传用户图片。模型权重、数据集和日志保存在项目定义的本地目录中。若使用外部 API 或云 GPU，必须显式启用并在界面、日志和文档中声明。

# 6. 功能需求

## 6.1 输入与任务管理

| ID | 优先级 | 需求陈述 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-IN-001 | P0 | 系统必须支持 JPG、PNG、WEBP 单图输入 | 合法文件成功处理，非法格式返回 4xx |
| FR-IN-002 | P0 | 系统必须校验 MIME、文件签名、尺寸和大小 | 扩展名伪装文件被拒绝 |
| FR-IN-003 | P0 | 系统必须支持中文和英文文本查询 | 两种语言均通过基准用例 |
| FR-IN-004 | P1 | 系统应该支持预定义任务模板 | 模板可配置且不修改代码即可新增 |
| FR-IN-005 | P1 | 系统应该保留原始宽高与预处理映射 | 输出坐标可正确还原至原图 |

## 6.2 多模态推理

| ID | 优先级 | 需求陈述 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-INF-001 | P0 | 系统必须加载已登记的主模型和适配器 | 启动日志记录模型、量化和适配器版本 |
| FR-INF-002 | P0 | 系统必须支持零样本与微调模型切换 | 同一请求可指定允许的模型别名 |
| FR-INF-003 | P0 | 系统必须输出任务结论、对象、框和解释 | 输出满足统一 Schema |
| FR-INF-004 | P0 | 系统必须在证据不足时返回不确定或拒答 | 困难负样本不得强制生成目标 |
| FR-INF-005 | P1 | 系统应该支持确定性推理配置 | 固定种子与参数下结果可重复 |
| FR-INF-006 | P1 | 系统应该支持主模型与专用模型协同 | 协同开关、策略和结果来源可追踪 |

## 6.3 视觉定位与结果校验

| ID | 优先级 | 需求陈述 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-GRD-001 | P0 | 边界框必须以原图像素坐标返回 | 坐标范围合法且 x1<x2、y1<y2 |
| FR-GRD-002 | P0 | 系统必须校验文本结论与证据对象一致性 | “未发现”结果不得同时包含正例框 |
| FR-GRD-003 | P0 | 结构化输出失败时必须执行有限次数修复 | 修复次数可配置，失败返回明确错误 |
| FR-GRD-004 | P1 | 系统应该提供叠加框的可视化结果 | 标签、框和原图尺寸一致 |
| FR-GRD-005 | P1 | 系统应该标记结果来源 | 标识 VLM、RF-DETR、Florence 或融合 |

## 6.4 评测与实验

| ID | 优先级 | 需求陈述 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-EVAL-001 | P0 | 系统必须在冻结测试集执行一键评测 | 单命令生成预测、指标和报告 |
| FR-EVAL-002 | P0 | 系统必须支持基线与候选模型公平对比 | 硬件、数据和预处理条件被记录 |
| FR-EVAL-003 | P0 | 系统必须计算分类、定位、格式和幻觉指标 | 指标定义与实现具备单元测试 |
| FR-EVAL-004 | P1 | 系统应该支持按类别和难度切片 | 报告包含至少 3 个有效切片 |
| FR-EVAL-005 | P1 | 系统应该生成失败案例清单 | 每类失败包含样例、预测和真值 |
| FR-EVAL-006 | P1 | 系统应该支持消融实验矩阵 | 结果可追踪至完整配置 |

## 6.5 模型与配置管理

| ID | 优先级 | 需求陈述 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-MGT-001 | P0 | 每次训练必须生成唯一 run_id | run_id 可关联配置、代码和数据版本 |
| FR-MGT-002 | P0 | 发布模型必须具有模型卡 | 包含用途、限制、数据、指标和许可证 |
| FR-MGT-003 | P0 | 推理必须记录模型和配置指纹 | 任一结果可定位到实际权重与配置 |
| FR-MGT-004 | P1 | 系统应该支持模型别名切换与回滚 | active、candidate、previous 可管理 |
| FR-MGT-005 | P1 | 配置必须使用可版本化文件 | 禁止关键参数仅存在于命令历史 |

## 6.6 用户界面与导出

| ID | 优先级 | 需求陈述 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-UI-001 | P1 | 演示界面应支持上传、查询和模型选择 | 主流程无需修改配置文件 |
| FR-UI-002 | P1 | 界面应展示原图、框、结论、解释和耗时 | 信息与 API 返回一致 |
| FR-UI-003 | P1 | 用户应能下载 JSON 结果 | 导出文件通过 Schema 校验 |
| FR-UI-004 | P2 | 用户可以提交反馈标签 | 反馈进入隔离目录，不自动进入训练集 |

# 7. 数据需求

## 7.1 数据范围

MVP 数据至少覆盖正例、负例、困难负例、遮挡、小目标、低照度、模糊、复杂背景和文本干扰。每个样本应包含图像、任务指令、标准答案；定位任务还应包含目标框或可转换的区域标注。

## 7.2 标准样本结构

{
  "sample_id": "domain_split_000001",
  "image": "images/000001.jpg",
  "instruction": "找出不符合要求的区域并说明原因",
  "response": {
    "result": "violation",
    "objects": [
      {"label": "target", "bbox": [120, 84, 306, 251]}
    ],
    "reason": "标准解释"
  },
  "difficulty": ["occlusion", "small_object"],
  "source": "licensed_public_dataset",
  "license": "待登记"
}

## 7.3 数据质量要求

| ID | 优先级 | 要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| DR-001 | P0 | 每个样本具有稳定唯一标识 | 重复 ID 数为 0 |
| DR-002 | P0 | 图像可读取且标注坐标合法 | 无损坏文件，越界框数为 0 |
| DR-003 | P0 | 数据来源和许可证可追踪 | 100% 样本具有来源字段 |
| DR-004 | P0 | 训练、验证和测试按实体去重 | 感知哈希近重复泄漏低于 0.5% |
| DR-005 | P0 | 测试集在训练前冻结 | 冻结后变更必须提升数据版本 |
| DR-006 | P1 | 至少 20% 测试样本为困难负例 | 抽查及统计报告通过 |
| DR-007 | P1 | 类别分布不得极端失衡 | 最大/最小主类比不超过 10:1，或采用说明过的校正策略 |
| DR-008 | P1 | 标注一致性经过抽检 | 10% 双人复核，一致率不低于 95% |

## 7.4 数据划分

默认 train/validation/test 为 70%/15%/15%；

同一视频、主体、商品或近重复图片不得跨集合；

测试集建议不少于 300 个样本；若样本不足，必须报告置信区间并降低结论强度；

公开基准与自建领域集必须分别报告，禁止混合后仅给出一个总分。

## 7.5 数据版本

数据版本格式采用 domain-major.minor.patch。每个版本必须包含 manifest、文件校验和、划分策略、类别统计、许可证清单、质量报告和与上一版本的差异。

# 8. 算法与模型需求

## 8.1 模型路线

| 角色 | 模型 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 主模型 | Qwen3-VL-2B-Instruct | 问答、判断、定位、解释与结构化输出 |
| 轻量基线 | Florence-2-base | 提示式检测、短语定位、OCR/区域描述 |
| 专用检测基线 | RF-DETR Nano | 固定类别端到端目标检测 |
| 传统参考 | YOLO26n（可选） | 速度和成熟部署链路参考 |

## 8.2 训练要求

| ID | 优先级 | 要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| AR-TR-001 | P0 | 必须保留零样本主模型结果 | 基线结果与报告可复现 |
| AR-TR-002 | P0 | 领域适配使用 LoRA 或 QLoRA | 适配器、配置和日志完整保存 |
| AR-TR-003 | P0 | 训练必须设置随机种子 | 至少 2 次重复实验报告方差 |
| AR-TR-004 | P0 | 必须包含困难负样本训练 | 消融实验验证其对误报率的影响 |
| AR-TR-005 | P1 | 应比较至少 2 个 LoRA rank | 报告效果、内存和训练时间 |
| AR-TR-006 | P1 | 应比较不同解冻策略 | 至少比较语言层与联合适配策略 |
| AR-TR-007 | P1 | 应使用早停或最佳检查点策略 | 选择依据仅使用验证集 |
| AR-TR-008 | P1 | 应记录峰值内存和训练耗时 | 每个候选实验均有资源记录 |

## 8.3 推理与量化要求

| ID | 优先级 | 要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| AR-INF-001 | P0 | 必须支持 4-bit 量化本地推理 | M5/16GB 环境无 OOM |
| AR-INF-002 | P0 | 生成参数必须配置化 | temperature、top_p、max_tokens 等可追踪 |
| AR-INF-003 | P0 | 生产演示默认使用确定性设置 | 相同输入重复结果一致或差异可解释 |
| AR-INF-004 | P0 | 必须限制最大输入尺寸与输出长度 | 超限请求被拒绝或安全缩放 |
| AR-INF-005 | P1 | 应对比 FP16/8-bit/4-bit | 报告精度、延迟和内存变化 |
| AR-INF-006 | P1 | 应支持推理超时和取消 | 超时请求释放资源并返回错误码 |

## 8.4 幻觉控制

数据层：加入无目标、相似干扰、否定指令和冲突描述；

推理层：要求证据对象和框，允许 uncertain=true；

校验层：检查结论、对象数、坐标和解释的一致性；

策略层：低置信度或模型冲突时拒答/降级，不以编造结果填补字段；

评测层：独立报告不存在目标时的假阳性率和无证据肯定回答率。

## 8.5 可复现性

每个实验必须记录代码提交、环境锁文件、数据版本、模型来源、权重哈希、适配器哈希、随机种子、训练参数、推理参数、硬件、开始/结束时间和全部指标。任何无法定位上述信息的结果不得进入正式对比表。

# 9. 评测与验收指标

## 9.1 指标定义

| 能力 | 核心指标 | 辅助指标 |
| --- | --- | --- |
| 任务判断 | Macro-F1 | Accuracy、各类 P/R、混淆矩阵 |
| 视觉定位 | Acc@IoU 0.5 | mAP50、平均 IoU、小目标切片 |
| 结构化输出 | JSON Schema 有效率 | 字段完整率、修复率 |
| 幻觉控制 | 困难负例假阳性率 | 无证据肯定回答率、拒答率 |
| 解释一致性 | 证据-结论一致率 | 人工抽检错误类型 |
| 性能 | P50/P95 端到端延迟 | 首 Token、峰值内存、吞吐 |
| 稳定性 | 成功请求率 | 超时率、崩溃率、OOM 次数 |

## 9.2 MVP 验收线

以下指标在领域基线冻结后可通过变更流程调整一次；调整必须在观察最终测试集结果前完成。

| 编号 | 指标 | MVP 验收目标 |
| --- | --- | --- |
| KPI-01 | Macro-F1 | 不低于 0.82，且较零样本提升不少于 5 个百分点 |
| KPI-02 | Acc@IoU 0.5 | 不低于 0.70，且较零样本提升不少于 8 个百分点 |
| KPI-03 | JSON Schema 有效率 | 不低于 99% |
| KPI-04 | 困难负例假阳性率 | 不高于 10%，并较零样本下降不少于 30% |
| KPI-05 | 证据-结论一致率 | 不低于 97% |
| KPI-06 | M5 4-bit P95 延迟 | 单图单轮不高于 8 秒 |
| KPI-07 | 峰值统一内存 | 不高于 12GB |
| KPI-08 | 稳定性 | 连续 100 请求无 OOM，成功率不低于 99% |
| KPI-09 | 可复现性 | 核心指标重复实验绝对差异不超过 2 个百分点 |

## 9.3 公平对比原则

使用相同测试集和相同样本过滤规则；

对定位模型统一坐标系和 IoU 实现；

性能测试使用相同设备、分辨率、预热和重复次数；

不允许只报告最优类别、最佳样例或不同硬件的厂商延迟；

所有排除样本必须列出原因和数量。

## 9.4 必做消融

- 零样本 vs QLoRA；

- 无困难负样本 vs 有困难负样本；

- LoRA rank 至少两档；

- 语言层适配 vs 视觉/语言联合适配；

- FP16/8-bit/4-bit；

- VLM 单模型 vs VLM + 专用视觉模型；

- 至少两档输入分辨率。

# 10. 非功能需求

## 10.1 性能与容量

| ID | 优先级 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| NFR-PERF-001 | P0 | 本地推理峰值内存不得导致系统交换持续失控或应用崩溃 |
| NFR-PERF-002 | P0 | API 必须记录预处理、模型生成、校验和总耗时 |
| NFR-PERF-003 | P1 | 服务应在首次加载后复用模型，不得每请求重新加载 |
| NFR-PERF-004 | P1 | 性能报告必须区分冷启动与热启动 |

## 10.2 可靠性

| ID | 优先级 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| NFR-REL-001 | P0 | 单次请求失败不得使服务进程不可恢复 |
| NFR-REL-002 | P0 | 所有异常必须映射为稳定错误码并保留 request_id |
| NFR-REL-003 | P1 | 模型加载失败时服务健康状态必须为不就绪 |
| NFR-REL-004 | P1 | 关键产物写入应采用临时文件加原子替换 |

## 10.3 可维护性

Python 核心代码必须具有类型注解、模块边界和自动化测试；

业务规则、提示词、生成参数、模型路径和阈值必须配置化；

模型适配层不得将特定模型返回格式泄漏到公共 API；

核心算法模块单元测试覆盖率目标不低于 80%；

README 必须支持从干净环境完成安装、样例推理和评测。

## 10.4 可用性与兼容性

支持 macOS Apple Silicon；

默认离线运行，首次下载权重除外；

API 和演示界面必须明确显示当前模型与适配器版本；

错误信息必须可行动，禁止只返回“推理失败”；

结果可复制或导出，不依赖截图保存。

# 11. 接口与输出协议

## 11.1 推理接口

POST /v1/analyze

请求字段：

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| image | file/base64 | 是 | 单张 JPG/PNG/WEBP，默认最大 10MB |
| query | string | 是 | 1-1000 字符的自然语言查询 |
| task | enum | 否 | inspect、ground、extract、vqa |
| model | string | 否 | 允许的模型别名，默认 active |
| use_specialist | boolean | 否 | 是否启用专用视觉模型 |
| options | object | 否 | 白名单内推理选项 |

响应示例：

{
  "request_id": "req_20260808_000001",
  "model": {
    "base": "qwen3-vl-2b-instruct-4bit",
    "adapter": "domain-lora-v1.0.0"
  },
  "result": "violation",
  "objects": [
    {
      "label": "target",
      "bbox": [120, 84, 306, 251],
      "confidence": 0.87,
      "source": "vlm"
    }
  ],
  "reason": "检测到不符合要求的区域。",
  "uncertain": false,
  "latency_ms": 3250,
  "warnings": []
}

## 11.2 错误码

| 错误码 | HTTP | 含义 |
| --- | --- | --- |
| INVALID_IMAGE | 400 | 文件类型、签名、尺寸或内容不合法 |
| INVALID_QUERY | 400 | 查询为空、超长或不支持 |
| MODEL_NOT_FOUND | 404 | 模型别名未登记 |
| MODEL_NOT_READY | 503 | 模型未加载或健康检查失败 |
| INFERENCE_TIMEOUT | 504 | 推理超过时间限制 |
| OUTPUT_VALIDATION_FAILED | 422 | 输出经有限修复后仍不合法 |
| RESOURCE_EXHAUSTED | 503 | 内存或并发资源不足 |
| INTERNAL_ERROR | 500 | 未分类内部错误 |

## 11.3 API 兼容性

MVP API 版本固定为 /v1。删除字段、改变类型或改变字段语义属于破坏性变更，必须发布新版本；新增可选字段不视为破坏性变更。

# 12. 安全、隐私与合规

## 12.1 输入安全

根据文件签名判断实际类型，不信任扩展名；

解码后限制总像素数，防止解压炸弹；

文件名不得直接参与本地路径拼接；

不执行图片元数据、文本或模型输出中包含的指令；

外部 URL 抓取不属于 MVP，避免 SSRF 风险。

## 12.2 隐私

默认不保存用户原图；开启保存时必须明确提示并设置保留期限；

日志不得写入完整 base64、原图或敏感查询正文；

样例数据应移除人脸、证件号、联系方式等不必要信息；

删除请求和数据清理必须可验证。

## 12.3 模型与依赖安全

仅从登记来源加载权重并记录哈希；

禁止对不可信 checkpoint 启用任意代码/反序列化能力；

依赖版本必须锁定并执行漏洞检查；

模型和数据许可证必须进入发布检查清单；

Qwen、Florence、RF-DETR 及其他模型分别核对代码与权重许可，不得假定相同。

## 12.4 使用限制

系统结果仅用于辅助分析。遇到高风险、低置信度或证据不足场景必须提示人工复核，不得将模型输出包装为确定事实。

# 13. MLOps 与可观测性

## 13.1 实验追踪

每个训练/评测 run 至少记录：run_id、Git commit、数据版本、基础模型、适配器配置、量化、随机种子、环境、硬件、指标、产物路径和状态。

## 13.2 模型登记状态

模型生命周期为 candidate -> validated -> active -> retired。只有通过离线指标、稳定性、许可和模型卡检查的模型才能标记为 active。

## 13.3 结构化日志

日志必须包含 timestamp、level、request_id、model_id、adapter_id、task、image_shape、latency 分解、memory_peak、status、error_code；不得默认记录原图和完整用户内容。

## 13.4 健康检查

/health/live：进程是否存活；

/health/ready：模型、适配器和必要资源是否就绪；

/version：服务、代码、模型和 Schema 版本。

## 13.5 漂移与回归

MVP 不要求在线自动漂移检测，但必须提供固定回归集。每次模型、提示词、量化、预处理或后处理变更必须运行回归集，并对超过阈值的指标变化阻断发布。

# 14. 测试与验收

## 14.1 测试层级

| 层级 | 范围 | 最低要求 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | Schema、坐标、指标、策略、配置 | 核心模块覆盖率 >=80% |
| 集成测试 | 模型适配器、API、文件与日志 | 主流程和全部错误码 |
| 算法测试 | 数据集、基线、候选与切片 | 冻结测试集完整运行 |
| 性能测试 | 延迟、内存、冷/热启动 | 同一 M5 设备至少重复 30 次 |
| 稳定性测试 | 连续请求、异常恢复 | 100 请求无 OOM |
| 安全测试 | 恶意文件、路径、超限输入 | 关键攻击用例被拒绝 |
| 用户验收 | 代表性任务和导出 | P0 用例 100% 通过 |

## 14.2 发布准入条件

所有 P0 需求完成且无未关闭的阻塞缺陷；

KPI-01 至 KPI-09 达标，或具有正式批准的例外；

数据说明书、模型卡、评测报告和部署手册齐全；

许可证、隐私和依赖安全检查完成；

干净环境复现成功；

演示失败时具有可解释降级，不出现静默错误或伪造结果。

## 14.3 验收证据

每个需求的验收记录必须关联测试用例、执行时间、环境、实际结果、证据路径和执行人。口头确认不作为正式验收证据。

# 15. 项目计划与里程碑

## 15.1 六周 MVP 计划

| 周次 | 里程碑 | 关键产出 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 需求与基线 | 场景冻结、数据审计、零样本基线 | 需求评审通过，基线可运行 |
| 第 2 周 | 数据 V1 | 数据转换、困难负样本、质量报告 | 数据检查全部通过 |
| 第 3 周 | 微调 V1 | QLoRA、实验追踪、初版指标 | 至少 2 个有效训练实验 |
| 第 4 周 | 算法改进 | 消融、幻觉控制、模型协同 | 主要指标达到候选线 |
| 第 5 周 | 部署与评测 | 4-bit、本地 API、完整评测 | 性能和稳定性达标 |
| 第 6 周 | 验收与作品集 | 报告、模型卡、演示和答辩材料 | 发布准入全部通过 |

## 15.2 优先级策略

资源不足时按以下顺序保障：数据质量与测试集、可复现基线、领域微调、正式评测、量化部署、演示界面。不得为了界面、动画或额外模型牺牲测试集和实验可信度。

# 16. 风险管理

| ID | 风险 | 概率/影响 | 缓解措施 | 触发与应对 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | MPS/MLX 算子或模型兼容问题 | 中/高 | 先完成最小训练探针；锁定版本 | 连续 2 天阻塞则降级到受支持模型或短租 GPU |
| R-02 | 16GB 内存不足 | 中/高 | 4-bit、batch=1、梯度检查点 | OOM 时降低分辨率/序列长度并记录影响 |
| R-03 | 数据量或标注质量不足 | 高/高 | 双人抽检、困难负例、数据版本 | 核心类样本不足则缩小场景而非虚报泛化 |
| R-04 | 测试集泄漏 | 中/高 | 实体去重、冻结测试集、访问隔离 | 发现泄漏立即废弃结果并重建版本 |
| R-05 | 结构化输出不稳定 | 中/中 | Schema、有限修复、确定性参数 | 有效率低于 99% 时阻断发布 |
| R-06 | 模型幻觉 | 高/高 | 拒答、证据约束、困难负例 | 假阳性超标则不得 active |
| R-07 | 许可证不适用于展示/分发 | 低/高 | 发布前逐项审查 | 不明确则只发布代码和复现说明，不分发权重 |
| R-08 | 项目变成简单 API 包装 | 中/高 | 强制基线、消融、失败分析 | 未完成算法证据则不进入作品集发布 |
| R-09 | 指标目标不符合场景难度 | 中/中 | 基线冻结后允许一次预注册调整 | 查看最终测试结果后禁止下调目标 |

# 17. 需求追踪矩阵

| 目标 | 关联需求 | 核心验证 |
| --- | --- | --- |
| G-01 领域适配收益 | AR-TR-001~008、FR-EVAL-001~006 | KPI-01、KPI-02、消融报告 |
| G-02 可复现实验 | FR-MGT-001~005、AR 可复现性 | KPI-09、干净环境复现 |
| G-03 幻觉与格式控制 | FR-INF-004、FR-GRD-002~003 | KPI-03~05、困难负例集 |
| G-04 端侧部署 | AR-INF-001~006、NFR-PERF | KPI-06~08、性能/稳定性测试 |
| G-05 作品集完整性 | 全部 P0/P1 交付要求 | 交付物检查和技术答辩 |

# 18. 交付物

## 18.1 必须交付

需求规格说明书；

数据说明书与数据版本 manifest；

可运行源代码、环境锁文件和配置样例；

零样本、微调和对照模型的评测产物；

正式算法评测报告与消融实验；

主模型模型卡和已知限制；

4-bit 本地推理服务与演示界面；

API 文档、部署手册和故障排查说明；

5-10 分钟面试演示脚本和一页项目摘要。

## 18.2 代码仓库最低结构

project/
  configs/
  data/
  docs/
  models/
  src/
    api/
    data/
    evaluation/
    inference/
    training/
  tests/
  scripts/
  artifacts/
  README.md
  pyproject.toml

## 18.3 面试展示证据

面试演示必须能回答：为什么选择该模型；数据如何构建；零样本问题是什么；微调改变了什么；指标如何实现；失败案例有哪些；量化损失多少精度；端侧瓶颈在哪里；系统在什么情况下拒答；下一步如何迭代。

# 19. 待决策事项

| ID | 决策项 | 建议选项 | 决策截止 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 首个垂直领域 | 视觉合规审查（推荐） | 第 1 周第 2 天 | 数据、任务和指标 |
| D-02 | 公开数据集组合 | 根据领域完成许可审计后确定 | 第 1 周第 3 天 | 泛化与可分发性 |
| D-03 | 主模型精确版本 | Qwen3-VL-2B-Instruct 4-bit | 基线实验前 | 兼容性与资源 |
| D-04 | 是否使用云 GPU | 本地探针失败后再启用 | 第 2 周结束前 | 成本与复现 |
| D-05 | 演示界面框架 | 轻量 Web UI | 第 4 周 | 工程工作量 |
| D-06 | 是否公开适配器权重 | 许可审查后决定 | 发布前 | 合规与作品集传播 |

# 附录 A：术语

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| VLM | Vision-Language Model，视觉语言模型 |
| SFT | Supervised Fine-Tuning，有监督微调 |
| LoRA | Low-Rank Adaptation，低秩参数高效微调 |
| QLoRA | 在量化基础模型上执行 LoRA 微调 |
| Grounding | 将文本概念定位到图像区域 |
| IoU | 预测框与真值框交并比 |
| Macro-F1 | 各类别 F1 的宏平均 |
| Hallucination | 模型生成缺乏输入证据支持的内容 |
| 困难负样本 | 与目标相似但不应被判为目标的样本 |
| 模型卡 | 描述模型用途、数据、指标、限制和许可的文档 |
| MPS | Apple Metal Performance Shaders 计算后端 |
| MLX | 面向 Apple Silicon 的机器学习框架 |

# 附录 B：参考资料

- Qwen3-VL-2B-Instruct 官方模型卡：https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-VL-2B-Instruct

- MLX-VLM 官方仓库：https://github.com/Blaizzy/mlx-vlm

- Apple MLX 官方仓库：https://github.com/ml-explore/mlx

- RF-DETR 官方仓库：https://github.com/roboflow/rf-detr

- Florence-2-base 官方模型卡：https://huggingface.co/microsoft/Florence-2-base

- Ultralytics YOLO26 官方文档：https://docs.ultralytics.com/models/yolo26/